АДМИНИСТРАЦИЯ БАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы администрации Банинского сельсовета Фатежского района

«Развитие транспортной системы Банинского сельсовета Фатежского района Курской области» на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель Программы: Администрация Банинского сельсовета Фатежского района

Непосредственный исполнитель Программы: Заместитель главы администрации Банинского сельсовета Фатежского района, Выскребенцева Светлана Анатольевна, 8(47144) 3-27-25

Отчетный период – 12 месяцев 2018 года

Дата составления отчета – 5 марта 2019 года

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы администрации Банинского сельсовета Фатежского района «Развитие транспортной системы Банинского сельсовета Фатежского района Курской области» на 2014-2020 годы

Муниципальная программа администрации Банинского сельсовета Фатежского района «Развитие транспортной системы Банинского сельсовета Фатежского района Курской области» на 2014-2020 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Банинского сельсовета Фатежского района от 22.10.2013 г. № 74/3

Размещена на официальном сайте мо.Банинский.рф (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

Цель Программы:

Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, снижение транспортных издержек в экономике

Задачи Программы:

Выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, местного значения, внутриквартальных проездов и тротуаров и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог); выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них); подготовка проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них); подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования	.

На реализацию выполнения мероприятий Программы на 2016 год планировались средства местного бюджета в объеме 100 тыс.руб.

Использование бюджетных и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы в 2018 году.

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм | Объем бюджетных ассигнований, т.руб |  |  | % освоения бюджетных ассигнований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  | факт |  |  |
| 1 | Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего местного значения, Подготовка проектной документации на капитальный ремонт атомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров. | 304,2 | 304,2 |  | 100% |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 304,2 | 304,2 |  | 100% |  |

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. Изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % |  | 75 |  |  |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % |  | 0 |  |  |
| 3. | Доля протяженности тротуаров | % |  | 75 |  |  |

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответ- ственный испол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего местного значения, внутриквартальных проездов и тротуаров, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров | Администрация Банинского сельсовета Фатежского района | 2014 г. | 2020 г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | поддержание авто- мобильных дорог общего пользования местного значения, соответст вующем категории дороги, путем со- держания дорог |  | нет |
| 2 | Мероприятия по строительству и реконструкции, проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Банинского сельсовета Фатежского района | 2014 г. | 2020 г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |
| 3 | Мероприятия по проектированию и строительству (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | Администрация Банинского сельсовета Фатежского района | 2014 г. | 2020 г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |